2026年度建邺区泵站设备维修项目

项目编号：JYZB26022

竞

争

性

磋

商

文

件

采购人：南京市建邺区水务设施综合养护中心

采购代理机构：江苏建友兴业工程项目管理有限公司

日期：2026年2月

目  录

第一章  竞争性磋商公告……………………………………2

第二章  竞争性磋商须知……………………………………6

第三章  成交标准…………………………………………16

第四章  采购项目需求……………………………………19

第五章  合同草案条款及格式……………………………35

第六章  响应文件格式……………………………………40

第一章 竞争性磋商公告

项目概况 2026年度建邺区泵站设备维修项目的潜在供应商应在江苏建友兴业工程项目管理有限公司（南京市建邺区嘉陵江东街50号康缘智汇港D-1117室）获取采购文件，并于2026年3月5日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JYZB26022

项目名称：2026年度建邺区泵站设备维修项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：65万元

最高限价：65万元，报价超过最高限价的为无效响应文件。

采购需求：南京市建邺区水务设施综合养护中心2026年度建邺区泵站设备维修项目，建邺区内部分泵站设备维修服务，具体要求详见竞争性磋商文件第四章采购项目需求。

服务地点：南京市建邺区，具体根据采购人要求实施。

服务期限：项目范围指定性任务在签订合同后30日历日完成，整体服务期2年。

本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求

1.本项目的一般资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供由第三方专业机构出具的2024年度财务审计报告（财务审计报告至少包含资产负债表、利润表、现金流量表、第三方专业机构盖章和注册会计师签字页）或半年内任一月的财务报表（至少包括资产负债表和利润表）或银行出具的企业资信证明，法人或者其他组织成立未满一年的可提供近半年内任一月的财务报表（至少包括资产负债表和利润表））。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

注：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通（2021）5号）的规定，以上（2）-（6）涉及的证明材料，供应商可以在响应文件中一次性提交，也可以在响应文件中提供满足相应条件的书面承诺书，不再需要提供上述涉及的证明材料。供应商响应文件中仅提供信用承诺书而未提供涉及的证明材料的，须在成交后，另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式三份），材料须加盖公章并胶装提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出成交通知书。

2.本项目的特定资格要求：/。

三、获取采购文件

时间：2026年2月14日至2026年2月27日，每天上午9：00至17：00（北京时间，法定节假日除外）。

地点：南京市建邺区嘉陵江东街50号康缘智汇港D-1117室

方式：现场购买（北京时间，法定节假日除外）。潜在供应商的法定代表人或其授权委托人持供应商单位营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（原件并加盖公章）、法定代表人及授权委托人有效身份证件（复印件并加盖公章）在南京市建邺区嘉陵江东街50号康缘智汇港D-1117室购买采购文件。

售价：200元人民币/份，售后不退。

四、响应文件提交

截止时间：2026年3月5日9点30分（北京时间）

地点：南京市建邺区嘉陵江东街50号康缘智汇港D-1117室纸质文件密封递交

五、开启

时间：2026年3月5日9点30分（北京时间）

地点：南京市建邺区嘉陵江东街50号康缘智汇港D-1117室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.采购项目需要落实的政府采购情况：本项目非专门面向中小企业采购，执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》等政府文件。

2.供应商诚信档案注册登记管理：

（1）根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规（2018）10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”或“南京公共采购信息网”主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取磋商文件，但必须在响应文件提交截止时间前2天内办理登记注册手续。

（2）供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

1）登录“信用南京”或“南京公共采购信息网”网站，点击“政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据网站注册要求如实上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；

3）系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

（3）供应商参加本项目政府采购活动时，无论是新用户注册或已注册成功的，均应在采购公告发布之日起至投标截止时间前，登录“信用南京”或“南京公共采购信息网”在线打印其《南京市政府采购供应商信用记录表》，经法定代表人签名盖章后作为投标文件的有效组成部分。《南京市政府采购供应商信用记录表》是其参加本次政府采购活动的必备材料。

（4）南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印《南京市政府采购供应商信用记录表》等事宜进行咨询。

3.项目所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）等文件规定，本项目所属行业为“其他未列明行业”。

4.拒绝下述投标人参加本次采购活动的情形：

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

（3）拒绝被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人参与政府采购活动。

（4）本项目不接受联合体投标。

5.集中现场考察或答疑：采购人不组织，供应商可自行联系采购人。未考察现场或考察工作不详细的供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

6.磋商保证金数额及交纳办法：本项目不收取磋商保证金。

7.响应文件份数：纸质版响应文件一式叁份（壹份正本、贰份副本），电子版响应文件壹份（电子版需为投标文件盖公章（红章）正本的PDF扫描件，扫描件内容应与纸质文件完全一致。文件名建议修改为公司名+项目编号、U盘形式，随纸质文件一并密封提交）。当纸质正本文件与副本、电子版文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于存档，供应商须承担前述不一致造成的不利后果。每份纸质文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。

8.公告媒体：若有关本次采购存在变动或修改，敬请各供应商及时关注南京市建邺区人民政府、江苏招标采购服务平台、中国招标投标公共服务平台发布的关于本项目的信息更正公告。

9.请各供应商领取本次采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的磋商准备，按采购文件的要求详细填写和编制响应文件，并按以上确定的时间、地点准时参加磋商。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：南京市建邺区水务设施综合养护中心

地址：南京市建邺区奥体大街68号5A三楼

联系人：陈科

联系方式：025-87767965

2.采购代理机构信息

名称：江苏建友兴业工程项目管理有限公司

地址：南京市建邺区嘉陵江东街50号康缘智汇港D-1117室

联系方式：025-52365089

3.项目联系方式

联系人：焦工

电话：025-52365089

第二章  竞争性磋商须知

一、总    则

1.适用法律

1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商”是指参加磋商竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“服务”指本磋商文件中所述服务。

2.4“货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3.政策功能

3.1 中小企业政策

（1）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181 号）第二条、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库﹝2014﹞68 号）第一条或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）第一条的规定。

（2）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除10%后的价格参与评审。

（3）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

（4）对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目，小微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条的规定。根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。

（5）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181 号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

3.2 节能产品政策

（1）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（2）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定优先采购的，在技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本磋商文件评标办法。

（3）参加政府采购活动的节能产品供应商应当提供产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面。

3.3 环境标志产品政策

（1）拟采购产品属于环境标志产品政府采购清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本磋商文件评标办法。

（2）参加政府采购活动的环境标志产品应当提供产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面。

3.4 进口产品政策

（1）除磋商文件另有规定外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.5 未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

4.磋商费用

4.1供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本项目的采购代理费、清单及预算价编制费由成交供应商在领取成交通知书时一次性支付给采购代理机构。采购代理费、清单及预算价编制费按固定收费12500.00元收取。此项费用并不单独列项，请在磋商报价中综合考虑。

4.3交纳方式：以现金或转账形式支付

账户名称：江苏建友兴业工程项目管理有限公司南京分公司

开户行：中国民生银行建邺支行

账号：162259150

二、响应文件编制

5.供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。

6.响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1提交的响应文件、技术文件和资料，包括相关说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3供应商应用人民币报价。

6.4响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或法定代表人或其授权磋商代表签字。

6.5响应文件的编制应按照磋商文件统一规定的格式，供应商可根据自身实际情况进行添加调整。响应文件统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.6供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

6.7供应商应将响应文件用档案袋或封套密封，封面并注明项目编号、项目名称、供应商全称等。

6.8投标有效期为90天，投标有效期从提交响应文件的截止之日起算。响应文件中承诺的投标有效期应当不少于采购文件中载明的投标有效期。

6.9在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求。接收延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。

7.响应文件的组成

7.1供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

7.2响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效：

（1）★磋商申请及声明。

（2）★法定代表人授权委托书及法定代表人、委托代理人的身份证复印件并加盖公章。

（3）★第一章竞争性磋商公告中申请人的资格要求。

（4）★《南京市政府采购供应商信用记录表》。

（5）★《商务条款偏离表》。

（5）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

7.3响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的服务是合格的，并符合磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸（表）和数据等。提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）投标供应商实施本项目拟投入的专业人员一览表。

（2）质量保证及服务承诺。

（3）项目实施方案。

（4）★《技术条款偏离表》。

（5）供应商认为需要提供的其他技术资料等

7.4响应文件的价格部分

（1）★开标一览表。

（2）★分项报价表。

（3）价格部分是对服务价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。

（4）报价应包含完成本服务项目发生的人工、税务、管理、维护、保险等企业支出工作所发生的全部费用以及响应单位企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用等等。

（5）供应商应充分考虑到市场价格变动以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

（6）经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。

（7）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（8）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间为35分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

7.5响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

8.磋商保证金

8.1本项目不收取磋商保证金。

三、响应文件签署与提交

9.响应文件的正本和副本均由供应商法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人用不褪色墨水书写签署。

10.供应商应当在磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。

11.有下列情形的响应文件将拒收：

在磋商文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的等。

四、磋商

12.联合体

12.1本项目不接受联合体磋商。

13.磋商组织

13.1在提交响应文件时间截止后，采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。

13.2磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

14.磋商程序

14.1磋商小组评审供应商所递交的响应性文件，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应将告知有关供应商。

14.2磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，所有参加磋商的供应商均有同等的磋商机会。

14.3磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

14.4为保证在磋商小组要求供应商解释或者澄清其响应文件时能够及时得到回复，在磋商开始后，供应商应保持其响应文件上联系方式的通讯畅通，供应商法定代表人或授权代表或自然人本人也可以直接到磋商现场等候。供应商的澄清、说明或者更正应在磋商小组向其提出澄清、说明或者更正要求后二十分钟内以书面形式提交给磋商小组，该书面材料由法定代表人或授权代表签字或加盖公章。在磋商期间，如磋商小组联系未果（在十分钟内联系五次）或者供应商在二十分钟内未按时提交书面材料，则视为供应商放弃上述权利，相关后果自负。

14.5供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

14.6磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

14.7已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

14.8出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

（1）本章7.2、7.3加★项要求提供的证明材料缺失或无效的。

（2）响应文件中未响应采购项目需求中规定的实质性要求的。

（3）报价超过采购文件中规定的采购项目预算金额、最高限价的。

（4）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组会应当将其作为无效投标处理。

（5）供应商具有《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》宁财规（2018）10号第十一条、十二条所列严重失信行为的；

（6）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的。

14.9出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

（2）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的。

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（4）所有供应商的最终报价均超过采购文件中规定的采购项目预算金额、最高限价的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

15.评定成交方法和标准

15.1采用综合评分法。即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评审方法。

15.2综合评审因素详见第三章成交标准。

16.确定成交候选供应商

16.1在综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。磋商小组将综合排名第一的供应商确定为成交候选供应商。

16.2磋商小组根据磋商过程和结果编写评审报告。

17.确定成交供应商

17.1评审结果确定后，采购人在评审现场可根据成交候选人名单委托授权磋商小组直接确定成交供应商。

17.2采购人如未授权委托直接确定成交供应商的，采购代理机构将在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

17.3采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

17.4成交供应商确定后，将在指定的采购信息发布媒体上公告，成交供应商应及时到采购代理机构领取成交通知书。

17.5成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

17.6采购代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

17.7所有响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，采购代理机构均不退回。

18.签订合同

18.1成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

18.2采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

18.3除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订采购合同的，应当承担相应的法律责任。

18.4成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，属于违约行为，应当依法承担法律责任且采购人可以要求成交供应商赔偿实际损失。若协商不成的，采购人可以通过法院诉讼的方式追偿。

18.5成交供应商拒绝签订采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，也可以重新开展采购活动。

六、询问、质疑、投诉和诚实信用

19.询问

19.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以依法向采购代理机构或采购人提出询问，采购人或者采购代理机构在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

20.质疑

20.1供应商认为磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

20.2质疑文件接收信息：

（1）接收单位：江苏建友兴业工程项目管理有限公司

（2）联系人：焦工

（3）联系电话：025-52365089

（4）接收地址：南京市建邺区嘉陵江东街50号康缘智汇港D-1117室

20.3质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理机构不予受理：

（1）质疑供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话。

（2）质疑项目的名称、编号、公告发布时间、磋商时间。

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求。

（4）事实依据。

（5）必要的法律依据。

（6）提出质疑的日期。

（7）质疑供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，代理人提出质疑和投诉，应当提交质疑供应商签署的授权委托书。

（8）质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

20.4质疑的供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商，对磋商文件提出质疑的，应自供应商获得磋商文件之日起计算，且应当在投标截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对成交结果提出质疑的，自成交结果公告期限届满之日起计算。

20.5供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，供应商应向采购人提出。

20.6供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

20.7采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或电子邮件形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

21.投诉

21.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

22.诚实信用

22.1供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

22.2供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购监督管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定处理。

22.3供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

22.4供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

22.5供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

第三章 成交标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部磋商小组成员评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列，得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由磋商小组确定成交供应商。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （15分） | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）。投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×15。 | 15分 |
| 2 | 技术方案（50分） | 2.1维修服务总体设想和部署： 对维修服务总体设想和部署完整详细得10分； 对维修服务总体设想和部署较完整详细得7分； 对维修服务总体设想和部署不太完整详细得4分； 对维修服务总体设想和部署与项目需求有较大偏离得1分； 未提供不得分。 | 10分 |
|  |  | 2.2质量、安全管理组织机构： 质量管理组织机构及安全管理机构满足项目需求得8分； 质量管理组织机构及安全管理机构基本满足项目需求得5分； 质量管理组织机构及安全管理机构与项目需求有较大偏离得2分； 未提供不得分。 | 8分 |
|  |  | 2.3各泵站的维修方案及质量保证措施： 维修方案详细具体质量保证措施完备得8分； 维修方案较详细具体质量保证措施较完备5分； 维修方案和质量保证措施与项目需求有较大偏离得2分； 未提供不得分。 | 8分 |
|  |  | 2.4项目进度计划和保证措施： 项目整体把控严谨，进度计划合理，符合时间要求，得8分； 项目整体把控严谨，进度计划基本符合时间要求，得5分； 项目整体把控一般，或进度计划不符合要求，得2分； 未提供不得分。 | 8分 |
|  |  | 2.5安全文明及环境保护措施： 安全文明及环境保护措施完备得8分； 安全文明及环境保护措施较完备5分； 安全文明及环境保护措施与项目需求有较大偏离得2分； 未提供不得分。 | 8分 |
|  |  | 2.6季节性施工措施： 季节性施工措施完备得8分； 季节性施工措施较完备5分； 季节性施工措施与项目需求有较大偏离得2分； 未提供不得分。 | 8分 |
| 3 | 配备的技术人员 （26分） | 3.1项目管理班子的人员配备、素质及管理经验： 项目团队人员配备能够满足项目要求，经验丰富得6分； 项目团队人员配备能够基本满足项目要求得4分； 项目团队人员配备与项目需求有较大偏离得2分； 未提供不得分。 | 6分 |
|  |  | 3.2项目组成员具有高级泵工证书的得5分，最多得10分。（提供相关证明材料） | 10分 |
|  |  | 3.3项目组成员具有特种作业操作证（低压电工作业）证书的得5分，最多得5分。（提供相关证明材料） | 5分 |
|  |  | 项目组成员具有特种作业操作证（高压电工作业）证书的得5分，最多得5分。（提供相关证明材料） | 5分 |
| 4 | 类似业绩（9分） | 2021年1月1日以来承担过类似泵站的机泵、电气综合维修业绩，每提供一个合同得3分，最高得9分。 （时间以合同签订日期为准，需提供相关业绩的合同复印件，提供的合同须能反映出相关内容，否则不得分。） | 9分 |
| 合计 |  | 100分 |  |

注：1.报价超过采购项目最高限价的为无效投标。

2.所有认证、证明或业绩均以有效的证明文件的复印件（扫描件）并加盖公章为依据。未能按以上要求提供相应证明的，不作为评审依据，仅以按上述要求实际提供相关证明的数量作为评审依据。供应商在响应文件中提供所有认证、证明和业绩等，若供应商成交后签订合同前提供证明文件原件不全或与采购文件中不一致的，则取消成交结果，供应商须承担相应的法律责任。

3.针对评分标准中评分的每一条，须在响应文件中提供相关资料供评委评判，不提供资料视为不具备得分条件。

4.小微企业、残疾人福利性企业、监狱企业：

（1）如供应商为小企业（含小型、微型企业），应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）第二条或《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）第一条或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）第一条的相关规定。

（2）在政府采购活动中，残疾人福利性企业、监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性企业、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格折扣。

（3）对小型和微型企业的投标价格给予10%扣除，用扣除10%后的价格参与评审。

小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

第四章  采购项目需求

一、项目编号：JYZB26022

二、项目名称：2026年度建邺区泵站设备维修项目

三、预算金额：65万元

四、最高限价：65万元，报价超过最高限价的为无效响应文件。

五、服务地点：南京市建邺区，具体根据采购人要求实施。

六、服务期限：项目范围指定性任务在签订合同后30日历日完成，整体服务期2年。

七、服务范围及对象

1.服务清单

| 序号 | 泵站名称 | 计划实施项目 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 清单控制价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 莫愁泵站 | 1. 1号泵返厂解体维护保养（180KW）； 2. 2号泵返厂解体维护保养（180KW）。 | 1、1#泵机 1.1、1#泵机拆装； 1.2、1#二次搬运、吊运装车、返厂运输； 1.3、1#泵机电动机组线圈浸漆、烘干； 1.4、1#泵轴承、轴承套； 1.5、1#泵密封件、润滑油； 1.6、1#泵防锈处理； 1.7、1#泵回装、接线调试； 1.8、1#泵机整体调试； 1.9、水下施工。 1.10、含完成此项工作的辅材、措施费等所有内容。 2、2#泵机 2.1、2#泵机拆装； 2.2、2#二次搬运、吊运装车、返厂运输； 2.3、2#泵机电动机组线圈浸漆、烘干； 2.4、2#泵轴承、轴承套； 2.5、2#泵密封件、润滑油； 2.6、2#泵防锈处理； 2.7、2#泵回装、接线调试； 2.8、2#泵机整体调试； 2.9、水下施工。 2.10、含完成此项工作的辅材、措施费等所有内容。 | 项 | 1 | 139250.00 |
|  |  | 污水泵手拉葫芦更换为电动葫芦 | 1、原水泵手拉葫芦拆除、新水泵电动葫芦安装； 2、电动葫芦配电接线、联动调试； 3、增加检修平台； 4、施工机械配合。 5、含完成此项工作的辅材、措施费等所有内容。 | 项 | 1 | 46058.02 |
| 2 | 胡家闸泵站 | 6号泵出水井筒蝶阀更换 | 1、原电动蝶阀整机拆除； 2、电动蝶阀整机安装； 3、电动蝶阀整机接线调试； 4、电动蝶阀整体联动调试； 5、施工机械配合； 6、含完成此项工作的辅材、措施费等所有内容。 | 项 | 1 | 50452.94 |
| 3 | 南湖雨水泵站 | 高压母联柜100、1022箱高压开关更换 | 1、原断高压开关拆装； 2、更换高压开关； 3、高压柜接线检查、高压柜联动调试； 4、含完成此项工作的辅材、措施费等所有内容。 | 项 | 1 | 67600.00 |
| 4 | 万达泵站 | 1. 2台水泵维修； 2. 法兰片更换。 | 1、水泵泵机拆装； 2、二次搬运、吊运装车； 3、水泵整体维修，养护； 4、法兰片更换； 5、水泵回装、接线调试； 6、泵机整体调试； 7、上下游封堵，抽排水； 8、施工机械配合； 9、有害气体保护性有限空间作业； 10、井内井壁清理、清淤（运送到符合规定的固废处理厂）； 11、启动柜接线检查、联动调试； 12、含完成此项工作的辅材、措施费等所有内容。 | 项 | 1 | 37489.08 |
| 5 | 江东门二巷泵站 | 1. 拦污栅更换； 2. 出口止回阀更换； 3. DN150管道更换； 4. 液位传感器保养。 | 1、原拦污栅拆除； 2、不锈钢拦污栅安装； 3、止回阀拆除及安装； 4、管道拆改及安装； 5、液位传感器保养； 6、上下游封堵，抽排水； 7、施工机械配合； 8、道路及绿化带拆除及恢复； 9、泵机整体调试； 10、井内井壁清理、清淤（运送到符合规定的固废处理厂）； 11、有害气体保护性有限空间作业； 12、启动柜接线检查、联动调试； 13、含完成此项工作的辅材、措施费等所有内容。 | 项 | 1 | 18126.00 |
| 6 | 万达华府东苑 | 1. 拦污栅更换； 2. 出口止回阀更换； 3. 闸阀更换； 4. 液位传感器更换； 5. DN100管道更换。 | 1、原拦污栅拆除； 2、不锈钢拦污栅安装； 3、止回阀拆除及安装； 4、闸阀拆除及安装； 5、管道拆改及安装； 6、液位传感器更换； 7、上下游封堵，抽排水； 8、施工机械配合； 9、道路及绿化带拆除及恢复； 10、泵机整体调试； 11、井内井壁清理、清淤（运送到符合规定的固废处理厂）； 12、有害气体保护性有限空间作业； 13、启动柜接线检查、联动调试； 14、含完成此项工作的辅材、措施费等所有内容。 | 项 | 1 | 22745.00 |
| 7 | 兴元嘉园 | 1. 拦污栅更换； 2. 出口止回阀更换； 3. 闸阀更换； 4. 液位传感器更换； 5. DN100管道更换。 | 1、原拦污栅拆除； 2、不锈钢拦污栅安装； 3、止回阀拆除及安装； 4、闸阀拆除及安装； 5、管道拆改及安装； 6、液位传感器更换； 7、上下游封堵，抽排水； 8、施工机械配合； 9、道路及绿化带拆除及恢复； 10、泵机整体调试； 11、井内井壁清理、清淤（运送到符合规定的固废处理厂）； 12、有害气体保护性有限空间作业； 13、启动柜接线检查、联动调试； 14、含完成此项工作的辅材、措施费等所有内容。 | 项 | 1 | 21505.00 |
| 8 | 紫鑫中华提升泵站 | 1. 提升泵换新； 2. 井筒换新。 | 1、提升泵及阀门拆除； 2、提升泵及阀门安装及接线； 3、井筒拆除及安装； 4、井筒管道阀门换新； 5、上下游封堵，抽排水； 6、施工机械配合； 7、耦合装置基础改造及恢复； 8、泵机整体调试； 9、有害气体保护性有限空间作业； 10、井筒耦合提升装置更换； 11、导轨安装； 12、出水管改造； 13、井内井壁清理、清淤（运送到符合规定的固废处理厂）； 14、启动柜接线检查、联动调试； 15、含完成此项工作的辅材、措施费等所有内容。 | 项 | 1 | 59153.96 |
| 9 | 奥体北河8号翻板闸 | 1. 上游搭建临时围堰； 2. 翻板闸止水条更换。 | 1、原翻板闸止水条拆除； 2、翻板闸止水条安装； 3、上游搭建临时围堰； 4、抽排水； 5、施工机械配合； 6、设备水密性、气密性检测； 7、含完成此项工作的辅材、措施费等所有内容。 | 项 | 1 | 77620.00 |
|  |  | 1. 闸池内清淤； 2. 闸池内的管道进行标高检测； 3. 闸池内结构检查。 | 1、闸池内淤泥清除（清到标高处）； 2、闸池内管道进行标高检测； 3、闸池内结构检查； 4、施工机械配合； 5、淤泥清运（运送到符合规定的固废处理厂）； 6、含完成此项工作的辅材、措施费等所有内容。 | 项 | 1 | 11000.00 |

★注：响应文件所报的各项报价不得超过清单控制价最高限价，超过清单控制价最高限价，响应文件按无效响应处理。

2.服务分项清单

| 序号 | 泵站名称 | 计划实施项目 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 莫愁泵站 | 1. 1号泵返厂解体维护保养（180KW）； 2. 2号泵返厂解体维护保养（180KW）。 |  |  |  |
|  |  | 上轴承 | 产品档次不得低于：哈尔滨轴承、瓦房店轴承、人本轴承 | 只 | 2 |
|  |  | 中轴承 | 产品档次不得低于：哈尔滨轴承、瓦房店轴承、人本轴承 | 只 | 2 |
|  |  | 下轴承 | 产品档次不得低于：哈尔滨轴承、瓦房店轴承、人本轴承 | 只 | 4 |
|  |  | 机械密封 | / | 只 | 4 |
|  |  | 进线密封 | / | 只 | 8 |
|  |  | O 型圈 | / | 套 | 2 |
|  |  | 保护信号检测 | / | 只 | 3 |
|  |  | 机油 | / | 套 | 2 |
|  |  | 动力电缆 | / | 项 | 1 |
|  |  | 信号电缆 | / | 项 | 1 |
|  |  | 更换喇叭口 | 材质：铸铁 | 只 | 2 |
|  |  | 接线调试费用 | / | 台 | 2 |
|  |  | 整机测试费用（包含 气压检测、水压检 测、叶轮动平衡） | / | 台 | 2 |
|  |  | 浸漆烘干保养台 | / | 台 | 2 |
|  |  | 油漆保养费 | / | 台 | 2 |
|  |  | 拆解装配费用 | / | 台 | 2 |
|  |  | 叉车及运费 | / | 台 | 2 |
|  |  | 污水泵手拉葫芦更换为电动葫芦 |  |  |  |
|  |  | 电动葫芦 | 双链条长8米（含无线遥控） | 台 | 1 |
|  |  | 配电箱 | / | 台 | 1 |
|  |  | 电缆、电线 | 电动葫芦配电及配管 | 项 | 1 |
|  |  | 检修平台 | 满足使用方需求 | 项 | 1 |
|  |  | 拆除手动葫芦 | / | 项 | 1 |
|  |  | 施工机械配合 | / | 项 | 1 |
|  |  | 整机调试费用 | / | 项 | 1 |
| 2 | 胡家闸泵站 | 6号泵出水井筒蝶阀更换 |  |  |  |
|  |  | 电动蝶阀 | 整体安装（含电机） 产品档次不得低于：上海精工阀门、上海良工阀门、扬州兰阀 | 套 | 1 |
|  |  | 电动蝶阀拆除 | / | 套 | 1 |
|  |  | 电缆、电线 | / | 项 | 1 |
|  |  | 施工机械配合 | / | 项 | 1 |
|  |  | 整机调试费用（接线调试、整体联动调试） | / | 项 | 1 |
| 3 | 南湖雨水泵站 | 高压母联柜100、1022箱高压开关更换 |  |  |  |
|  |  | 高压开关安装 | 产品档次不得低于：施耐德电气、ABB电气、西门子品牌 | 台 | 2 |
|  |  | 高压开关拆除 | / | 台 | 2 |
|  |  | 高压柜接线检查、高压柜联动调试 | / | 项 | 1 |
| 4 | 万达泵站 | 1. 2台水泵维修； 2. 法兰片更换。 |  |  |  |
|  |  | 水泵拆装安装 | 含配电拆除及安装 | 台 | 2 |
|  |  | 水泵整体维修及养护 | / | 台 | 2 |
|  |  | 法兰片更换D380 | 含法兰片拆除及安装 | 付 | 1 |
|  |  | 上下游封堵 | 气囊封堵 | 个 | 2 |
|  |  | 抽排水 | / | 项 | 1 |
|  |  | 井内井壁清理、清淤 | 淤泥运送到符合规定的固废处理厂 | 项 | 1 |
|  |  | 施工机械配合 | / | 项 | 1 |
|  |  | 启动柜接线检查、联动调试 | / | 项 | 1 |
| 5 | 江东门二巷泵站 | 1. 拦污栅更换； 2. 出口止回阀更换； 3. DN150管道更换 ； 4. 液位传感器保养。 |  |  |  |
|  |  | 拦污栅拆除及安装 | 拦污栅：不锈钢304，间距1.5cm。尺寸：1米*1米。 | 项 | 1 |
|  |  | 止回阀更换DN150 PN16 | 含拆除及安装 | 个 | 1 |
|  |  | DN150管道更换 | 含拆除及安装 | m | 6 |
|  |  | 液位传感器保养 | / | 个 | 1 |
|  |  | 上下游封堵 | 气囊封堵 | 个 | 2 |
|  |  | 抽排水 | / | 项 | 1 |
|  |  | 井内井壁清理、清淤 | 淤泥运送到符合规定的固废处理厂 | 项 | 1 |
|  |  | 施工机械配合 | / | 项 | 1 |
|  |  | 启动柜接线检查、联动调试 | / | 项 | 1 |
|  |  | 道路及绿化带拆除及恢复 | / | 项 | 1 |
| 6 | 万达华府东苑 | 1. 拦污栅更换； 2. 出口止回阀更换； 3. 闸阀更换； 4. 液位传感器更换； 5. DN100管道更换。 |  |  |  |
|  |  | 拦污栅拆除及安装 | 拦污栅：不锈钢304，间距1.5cm。尺寸：1.5米*2米。 | 项 | 1 |
|  |  | 止回阀更换DN100 PN16 | 含拆除及安装 | 个 | 2 |
|  |  | 闸阀更换DN100 PN16 | 含拆除及安装 | 个 | 2 |
|  |  | DN100管道更换 | 含拆除及安装 | m | 15 |
|  |  | 液位传感器更换 | / | 个 | 1 |
|  |  | 上下游封堵 | 气囊封堵 | 个 | 2 |
|  |  | 抽排水 | / | 项 | 1 |
|  |  | 井内井壁清理、清淤 | 淤泥运送到符合规定的固废处理厂 | 项 | 1 |
|  |  | 施工机械配合 | / | 项 | 1 |
|  |  | 启动柜接线检查、联动调试 | / | 项 | 1 |
|  |  | 道路及绿化带拆除及恢复 | / | 项 | 1 |
| 7 | 兴元嘉园 | 1. 拦污栅更换； 2. 出口止回阀更换； 3. 闸阀更换； 4. 液位传感器更换； 5. DN100管道更换。 |  |  |  |
|  |  | 拦污栅拆除及安装 | 拦污栅：不锈钢304，间距1.5cm。尺寸：1米*1米。 | 项 | 1 |
|  |  | 止回阀更换DN100 PN16 | 含拆除及安装 | 个 | 2 |
|  |  | 闸阀更换DN100 PN16 | 含拆除及安装 | 个 | 2 |
|  |  | DN100管道更换 | 含拆除及安装 | m | 11 |
|  |  | 液位传感器更换 | / | 个 | 1 |
|  |  | 上下游封堵 | 气囊封堵 | 个 | 2 |
|  |  | 抽排水 | / | 项 | 1 |
|  |  | 井内井壁清理、清淤 | 淤泥运送到符合规定的固废处理厂 | 项 | 1 |
|  |  | 施工机械配合 | / | 项 | 1 |
|  |  | 启动柜接线检查、联动调试 | / | 项 | 1 |
|  |  | 道路及绿化带拆除及恢复 | / | 项 | 1 |
| 8 | 紫鑫中华提升泵站 | 1. 提升泵换新； 2. 井筒换新。 |  |  |  |
|  |  | 潜水提升泵安装 | 100QWP-130-15-11KW | 台 | 1 |
|  |  | 潜水提升泵拆除 | 含泵、阀门及管道拆除 | 台 | 1 |
|  |  | 闸阀DN125 | / | 个 | 1 |
|  |  | 止回阀DN125 | / | 个 | 1 |
|  |  | 电缆及穿线管更换 | 含原线缆的拆除 | 项 | 1 |
|  |  | 耦合提升装置DN125 | / | 套 | 1 |
|  |  | 出水管改造 | / | 项 | 1 |
|  |  | 导轨 | / | 套 | 2 |
|  |  | 盖板 | 出水封堵 | 项 | 1 |
|  |  | 上下游封堵 | 气囊封堵 | 个 | 2 |
|  |  | 抽排水 | / | 项 | 1 |
|  |  | 井内井壁清理、清淤 | 淤泥运送到符合规定的固废处理厂 | 项 | 1 |
|  |  | 施工机械配合 | / | 项 | 1 |
|  |  | 启动柜接线检查、联动调试 | / | 项 | 1 |
| 9 | 奥体北河8号翻板闸 | 1. 上游搭建临时围堰； 2. 翻板闸止水条更换 |  |  |  |
|  |  | 止水条更换 | / | 项 | 1 |
|  |  | 上游搭建临时围堰 | / | 项 | 1 |
|  |  | 抽排水 | / | 项 | 1 |
|  |  | 施工机械配合 | / | 项 | 1 |
|  |  | 设备水密性、气密性检测 | / | 项 | 1 |
|  |  | 1. 闸池内清淤； 2. 闸池内的管道进行标高检测； 3. 闸池内结构检查。 | 1、闸池内淤泥清除（清到标高处）； 2、闸池内管道进行标高检测； 3、闸池内结构检查； 4、施工机械配合； 5、淤泥清运（运送到符合规定的固废处理厂）； 6、含完成此项工作的辅材、措施费等所有内容。 | 项 | 1 |

说明：（1）清单中要求的产品品牌和型号/规格是采购人根据项目所要实现的功能列明的品牌和型号/规格，并不是限制条件。如供应商选择要求的产品品牌或型号/规格外的产品，需经采购人书面盖章确认后方可使用。供应商可以采用不低于采购文件要求的产品档次的产品进行报价。但是所有技术、功能和品牌档次不得低于采购要求，并保证与现有设备的兼容以及项目整体性能的实现。

（2）以上设施现状及项目实施内容、方案均为暂估量，请供应商自行勘察项目现场，采购人不组织统一踏勘。供应商报价应充分考虑项目现场各种可能性所带来的风险，达到至2026年度建邺区泵站设备维修清单内所有设施均可正常运行并经采购人验收合格的维修成果要求。

八、相关技术参数及要求

1.水泵维修依据CJJ68-2016《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》实施。

2.维修与检测参照GB/T 3216-2016《回转动力泵 水力性能验收试验1级、2级和3级》、GB/T 12785-2014《潜水电泵试验方法》、GB/T13468 -2013《泵类液体输送系统电能平衡测试与计算方法》、GB/T18149-2017《离心泵、混流泵和轴流泵水力性能试验规范精密级》等规范性文件中的潜水泵试验，系统电能平衡、水力性能试验等内容实施。

3.本项目整体服务期限内成交供应商承担保修义务。

4.本次采购内容包含泵站应急维修事宜，成交供应商须根据采购人要求完成指定工作内容。

5.成交供应商需达到江苏省水利工程精细化管理、水利工程管理单位安全生产标准化相关考核标准，对特殊工种应持证上岗。

6.水泵维修后，流量不应低于原设计流量的90%；机组效率不应低于原机组效率的90%；成交供应商需出示相关检测报告。

注：其他依照有关规定执行，在本项目服务过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

九、维修成果要求

成交供应商需维修实施完成至2026年度建邺区泵站设备维修清单内所有设施均可正常运行并经采购人验收合格。

十、付款方式

1.维修实施完成并经采购人验收合格后支付至合同价款的70%；

2.本项目由审计单位按实际发生维修量进行决算审计，决算审计完成后，采购人支付至审计价款的90%。审计核减率在5%内的由采购人承担，超出部分的审计费由成交供应商承担。

3.剩余审计价款的10%在整体服务期满后支付。

4.说明：

1）2026年度建邺区泵站设备维修项目清单内容如在实施过程中有所调整，乙方在完成设备更换或维修后，由监理及采购人验收合格并签字确认，全部维修服务完工后，根据实际完成的工作量，成交供应商按（参照）响应报价清单中的单价组成进行结算。

2）最终结算价格以审计审核出具报告数字为准。

十一、其他要求

1.若成交单位在2026年度建邺区泵站设备维修项目期间，违反下列规定将被解除服务合同：

1.1将承包的2026年度建邺区泵站设备维修项目内容转包他人；

1.2未按照国家劳动法规定聘用服务人员；

1.3服务人员的工资社保待遇低于项目所在地区目前人均最低工资标准和社保缴费标准；

2.成交供应商须遵守《中华人民共和国劳动法》的规定，为采购人提供服务人员如遇到工资纠纷问题由成交供应商自行解决。

3.成交供应商须为本项目配备的所有服务人员按规定缴纳社会保险及人身意外险，若工作人员在服务期间内出现的工伤及其他意外事故，均由成交供应商自行负责，采购人不承担任何责任。

4.成交单位不得将项目转包给任何单位和个人，否则采购人有权即刻终止合同，并要求成交单位赔偿相应损失。

5.供应商在响应文件中提供类似项目成果、合同、证书等，若供应商成交后签订合同前提供证明文件原件不全或与响应文件中不一致的，则取消成交结果，供应商须承担相应的法律责任。

6.成交单位需严格按采购文件规定的时间完成项目的全部工作内容，如在实施的过程中出现错误、误差，成交单位需负责及时更正直至采购单位确认，并经主管部门验收合格，成交单位在项目进行过程中产生的任何人身安全、财产损坏等责任事故一律由成交单位自行承担。成交单位应严格遵守服务合约，服从采购单位日常管理，项目完成以后，如采购单位有需要成交单位配合的服务，成交单位必须予以配合，协助采购单位完善项目内容。

7.成交单位负责对采购单位所提供的全部资料及最终成果保密，成交单位（包含工作人员）需遵守采购单位的保密规定，不以任何形式将收集的所有资料、数据等进行泄漏、传播；项目服务人员需签署相关保密协议，承担本项目所涉工作中接触相关内容的保密义务；项目成果最终所有权，含过程中产生的、数据、资料等成果均归属采购单位，在项目完成时成交单位必须全部移交；不得未经采购单位同意进行数据加密。

十二、报价说明

1.报价应包含完成本服务项目发生的人工、税务、管理、维护、保险等企业支出工作所发生的全部费用以及响应单位企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用等等。

2.供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

3.供应商报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

十三、其他

1.本章要求均为实质性要求，不允许负偏离，否则作无效响应处理；

2.如有疑问请及时与采购代理机构及采购人联系

第五章  合同草案条款及格式

（以下为本项目的合同条款，合同双方不得对磋商、响应文件内容作实质性修改。）

2026年度建邺区泵站设备维修项目

南京市政府采购合同

合同编号：

项目名称：

使用单位：

供货单位：

签订日期：

项目编号：

项目名称：

采购人（以下称甲方）：            供应商（以下称乙方）：

住所地：                         住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购结果签订本合同。

第一条  合同标的

乙方根据甲方需求提供下列服务：2026年度建邺区泵站设备维修项目，详见采购文件和乙方响应文件。

服务期限为：

服务的具体标准：

第二条  合同总价款

本合同项下服务总价款为___________元，分项价款在“分项报价表”中有明确规定。

甲方就本合同不再向乙方支付任何其他款项。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于本项目的磋商文件、响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的响应文件和报价表；

（2）技术规格响应表；

（3）服务承诺；

（4）成交通知书；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证为甲方提供服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

乙方所提供的服务的技术规格应与采购文件规定的技术规格及所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

第六条 交付使用和验收

1.乙方应当在合同签订后30天内完成采购文件规定的经验收合格的项目并交付甲方使用。采购文件有约定的，从其约定。

2.甲方自行组织或视情邀请相关专家或国家认可的质量检测机构参加验收，乙方提供的服务不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收，并由乙方承担验收费用等。

第七条 履约保证金

无

第八条 合同款支付

1.2026年度建邺区泵站设备维修清单内容如在实施过程中有所调整，乙方在完成设备更换或维修后，由监理及甲方验收合格并签字确认，全部维修服务完工后，根据实际完成的工作量，乙方按响应报价清单中的单价组成进行结算。

2.最终结算价格以审计审核出具报告数字为准。

3.本合同项下所有款项均以人民币支付。

4.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，每次付款前，乙方应向甲方开具相应发票，否则甲方有权不予支付。

5.付款方式：

1.维修实施完成并经甲方验收合格后支付至合同价款的70%；

2.本项目由审计单位按实际发生维修量进行决算审计，决算审计完成后，甲方支付至审计价款的90%。审计核减率在5%内的由甲方承担，超出部分的审计费由乙方承担。

3. 剩余审计价款的10%在整体服务期满后支付。

第九条 违约责任

1.甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额万分之五的违约金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3.乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额万分之五的违约金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同总金额5%的违约金。乙方逾期交付的，今后参加政府采购信誉将受到影响。

4.整体服务期内，乙方应在甲方发出维修通知后6小时内响应、2个工作日内到场修复，并承担全部维修费用。

乙方逾期未响应、未到场或维修不合格的，甲方有权委托第三方实施维修，由此产生的人工费、材料费、机械费、检测费、管理费等全部合理费用，均由乙方承担。甲方有权从乙方尾款中直接抵扣上述费用，并有权扣除尾款的10%作为违约金；尾款不足以覆盖的，甲方有权向乙方另行追偿。

5.乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十条 合同的变更和终止

1.除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。如乙方放弃或拒绝履行合同，在三年内不得参加采购人组织的政府采购活动。

3.合同履行期间，一方存在任何违约行为，经另一方书面告知后仍未能整改到位的，守约方有权解除本合同并追究违约方的违约责任。

4.因一方违约导致另一方依法解除本合同的，守约方有权要求违约方支付合同总金额5%的违约金并赔偿守约方的损失（包括但不限于所有直接损失、守约方因此支出的诉讼费、保全费、律师费等）。

第十一条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务，甲方有权解除本合同并追究乙方违约责任。

第十二条 争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2.在诉讼/仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条 合同生效及其他

1.本合同自签订之日起生效。

2.本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（委托方）：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定或委托代表人： | 法定或委托代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

第六章  响应文件格式

正本（副本）

2026年度建邺区泵站设备维修项目

竞争性磋商响应文件

项目编号：

供 应 商：                   （单位公章）

联 系 人：

联系方式：

单位地址：

日    期：     年     月     日

目录

（注：供应商根据附件顺序编制磋商响应文件并制作目录（须生成页码））

评分索引表（可按需调整）

| 评分项目 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- |

注：各供应商可根据企业自身实际情况以及对磋商文件的响应程度进行编制响应文件，以下各格式及表格仅供参考，可按需调整。

一、磋商申请及声明格式

磋商申请及声明

致：南京市建邺区水务设施综合养护中心

江苏建友兴业工程项目管理有限公司

根据贵方                            （项目名称）           （项目编号）磋商邀请，正式授权下述签字人              （姓名和职务）代表                 （供应商名称），提交响应文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.我们的资格条件完全符合采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2.项目负责人：                                             。

3.我们的首次总报价为人民币（大写）                         。

4.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

5.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的服务内容。

6.我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7.我方与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

8.我方参加本次采购活动前，没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

9.我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

10.我方正式开户银行和账号为：

开户银行：

账    号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（公章）：

日    期：       年    月    日

二、法定代表人授权委托书及法定代表人委托代理人的身份证明文件的复印件

法定代表人授权委托书

致：南京市建邺区水务设施综合养护中心

江苏建友兴业工程项目管理有限公司

本授权书声明：注册于                （供应商住址）的                     （供应商名称）法定代表人                    （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的               （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                           （项目名称），              （项目编号）进行磋商报价，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日          期：    年    月    日

法定代表人、委托代理人的身份证明文件的复印件

三、申请人的资格要求证明文件

1.本项目的一般资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供由第三方专业机构出具的2024年度财务审计报告（财务审计报告至少包含资产负债表、利润表、现金流量表、第三方专业机构盖章和注册会计师签字页）或半年内任一月的财务报表（至少包括资产负债表和利润表）或银行出具的企业资信证明，法人或者其他组织成立未满一年的可提供近半年内任一月的财务报表（至少包括资产负债表和利润表））。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）。

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

致：南京市建邺区水务设施综合养护中心

江苏建友兴业工程项目管理有限公司

我单位                             （供应商名称）郑重声明：

我公司具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项目合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。（ 若有 ）

主要专业技术能力有：                  。（ 若有 ）

声明人：（盖章）

年     月    日

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）。

无重大违法记录声明格式

致：南京市建邺区水务设施综合养护中心

江苏建友兴业工程项目管理有限公司

我单位                       （供应商名称）郑重声明：

参加采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（盖章）

年     月    日

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.本项目的特定资格要求：/。

四、南京市政府采购供应商信用记录表

（一）供应商参加本项目政府采购活动时，无论是新用户注册或已注册成功的，均应在采购文件发布之日起至提交响应文件截止时间前，登录“信用南京”或“南京公共采购信息网”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签名盖章后作为响应文件的有效组成部分。“南京市政府采购供应商信用记录表”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

（二）“南京市政府采购供应商信用记录表”一式两份，一份装订在响应文件中，一份用封套单独加以密封，并在封套上注明“信用记录表”字样，随响应文件一并递交。

五、第三章成交标准要求提供的方案或相关证明材料等

注：各供应商根据企业自身实际情况以及对本项目的理解，并结合磋商文件第三章成交标准中各评审因素提供相关证明文件，格式自拟，证明文件包括但不限于以下内容：各方案要求、相关业绩、荣誉，以及成交标准要求的其他相关证明文件。

六、表格格式（仅供参考，可按需调整或删除）

（一）	报价表格式（首次报价）

项目名称：                                  项目编号：

| 投标总价 | 小写： 大写： | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 服务期限 |  |  |
| 供应商是否属于小微型企业 | 是□ 否□ |  |
| 供应商是否属于残疾人福利性单位 | 是□ 否□ |  |
| 供应商是否属于监狱企业 | 是□ 否□ |  |

供应商名称：                                               （盖章）

说明：1.报价超过最高限价的为无效响应文件。

2.“供应商是否属于小微型企业”、“供应商是否属于残疾人福利性单位”、“供应商是否属于监狱企业”勾选“是”或“否”。如 “是”，供应商需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。

3.上述报价包含一切由供方承担的费用，各磋商响应单位可参照上述格式自制《磋商响应报价表》响应。本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。

（二）分项报价表格式

项目名称：                                  项目编号：

| 序号 | 泵站名称 | 计划实施项目 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 设备费单价 | 安装费单价 | 设备费合价 | 安装费合价 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：                                             （盖章）

说明：

1.以上设施现状及项目实施内容、方案均为暂估量，请供应商自行勘察项目现场，采购人不组织统一踏勘。供应商报价应充分考虑项目现场各种可能性所带来的风险，达到至2026年度建邺区泵站设备维修清单内所有设施均可正常运行并经采购人验收合格的维修成果要求。

2.供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素以及因各种原因可能发生的费用。对没有填报的费用，采购人认为所有费用已包含在总价中，如果有漏项，视同让利。除合同条款另有规定外，不得进行调整。

3.响应文件所报的投标价格不得超过磋商文件规定的最高限价（包括总价限价和项目范围中清单控制价最高限价），超过磋商文件规定的，响应文件按无效响应处理。

4.如果行数不够，请自行增加。

5.经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。

6.报价表包含响应单位各项成本核算和投入的成本明细，合计金额应与开标一览表合计金额一致；否则，以开标一览表为准。

（三）商务条款偏离表格式

项目名称：                                  项目编号：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的商务条款 | 供应商响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：                                               （盖章）

说明：1.如果行数不够，请自行增加。

2.供应商应在上表中明确响应文件商务部分与采购文件要求的商务条款偏离情况，未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于商务条款等详细描述和说明的替代。

（四）技术条款偏离表格式

项目名称：                                  项目编号：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的技术条款 | 供应商响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：                                               （盖章）

说明：1.如果行数不够，请自行增加。

2.供应商应在上表中明确响应文件与采购文件要求的技术或服务要求偏离情况，未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于技术或服务要求等详细描述和说明的替代。

（五）项目负责人简介表

项目名称：                                  项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历及 专业 | 执业 资格及证书号 | 技术 职称 | 相关工作年限及工作经历 | 拟担任本项目何种工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：                                               （盖章）

（六）项目组成员配置表

项目名称：                                  项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历及 专业 | 执业 资格及证书号 | 技术 职称 | 相关工作年限及工作经历 | 拟担任本项目何种工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：                                               （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

（七）供应商类似业绩情况表格式

项目名称：                                  项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 | 合同签订时间 | 采购单位联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：                                               （盖章）

说明：供应商根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附业绩合同复印件。

七、附件

附件一、中小企业声明函格式（如供应商为中小企业须提供此函）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的 （项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业））的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 其他未列明行业 ；承接企业为（企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位（盖章）：

日期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》。

3.行业选择范围：（一）农、林、牧、渔业。（二）工业。（三）建筑业。（四）批发业。（五）零售业。（六）交通运输业。（七）仓储业。（八）邮政业。（九）住宿业。（十）餐饮业。（十一）信息传输业。（十二）软件和信息技术服务业。（十三）房地产开发经营。（十四）物业管理。（十五）租赁和商务服务业。（十六）其他未列明行业。

附件二、残疾人福利性单位声明函格式（如供应商为残疾人福利性单位须提供此函）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日　　　　 　期：

附件三、属于监狱企业的证明文件（如供应商为监狱企业须提供相关证明文件）

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

（全文完）